开始时间 完成时间

《可行性分析报告》 2017年10月9日 2017年10月18日

《配置管理计划》 2017年10月16日 2017年10月23日

《项目章程》 2017年10月19日 2017年10月25日

《项目总体计划》 2017年10月19日 2017年11月5日

《QA计划》 2017年10月20日 2017年11月3日

《风险和问题跟踪表》 2017年10月26日 2017年11月3日

《项目进度计划WBS》 2017年10月26日 2017年10月31日

《需求获取文件》 2017年11月15日 2017年11月19日

《需求文档分类文件》 2017年11月15日 2017年11月19日

《需求管理文件》 2017年11月20日 2017年11月27日

《变更控制及影响说明》 2017年12月14日 2017年12月17日

《系统设计与实践计划》 2017年11月23日 2017年12月24日

《系统测试计划》 2017年12月22日 2018年1月1日